# 项目变更单
（CR-001）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更单编号 | CR-001 |
| 变更日期 | 2026-05-03 |
| 申请人 / 部门 | 省劳动局业务科 |
| 变更标题 | 新增多维分析维度（行业 + 性质 + 地区三级联动） |

## 1. 现状描述

系统原设计仅支持单一维度（地区）进行数据分析。

## 2. 变更内容

新增"企业性质"和"所属行业"两个分析维度，支持三维联动过滤后生成饼图和折线图。

## 3. 影响分析

| 影响范围 | 说明 |
| --- | --- |
| 需求文档 | 新增 3 个用例（UC-31、UC-32、UC-33） |
| 数据库 | 无需新增表，查询逻辑修改 |
| ProvinceAgent | 扩展 comparative_analysis 接口，增加 nature/industry 维度 |
| 前端 | 新增两个下拉筛选控件及图表展示区 |
| 工期 | 增加约 2 个工作日 |

## 4. 变更原因

省局领导在需求评审会上提出，对决策支持价值较高，优先实现。

## 5. 决策

| 决策结果 | 批准实施 |
| --- | --- |
| 批准人 | 项目经理 |
| 签字日期 | 2026-05-03 |