# 项目变更单
（CR-002）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更单编号 | CR-002 |
| 变更日期 | 2026-05-15 |
| 申请人 / 部门 | 测试工程师 |
| 变更标题 | 密码安全加强：存储改为 SHA-256 哈希，登录增加失败锁定 |

## 1. 现状描述

当前系统以明文存储用户密码，存在安全隐患。

## 2. 变更内容

将密码存储改为 SHA-256（加盐）哈希；登录连续失败 5 次后，账号锁定 30 分钟。

## 3. 影响分析

| 影响范围 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据库 | users 表新增 salt 字段和 fail_count、locked_until 字段 |
| SystemAgent | 修改 login 和 create_user 逻辑 |
| 迁移 | 现有密码需一次性迁移脚本 |
| 工期 | 增加约 1.5 个工作日 |

## 4. 变更原因

测试阶段安全审查发现明文密码存储为高危漏洞，必须修复。

## 5. 决策

| 决策结果 | 批准实施 |
| --- | --- |
| 批准人 | 项目经理 & 安全负责人 |
| 签字日期 | 2026-05-15 |