# 项目变更单
（CR-003）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更单编号 | CR-003 |
| 变更日期 | 2026-06-01 |
| 申请人 / 部门 | 客户（省局信息中心） |
| 变更标题 | 增加数据导出为 Excel 功能（企业列表及汇总报表） |

## 1. 现状描述

系统目前只支持在线浏览查询结果，无法导出。

## 2. 变更内容

在"省企业备案"列表页和"数据汇总"报表页新增"导出 Excel"按钮，支持导出当前查询结果。

## 3. 影响分析

| 影响范围 | 说明 |
| --- | --- |
| 后端 | 新增 /api/province/export_enterprises 和 /api/province/export_report 接口 |
| 依赖 | 新增 openpyxl 依赖（MIT 许可证） |
| 工期 | 增加约 1 个工作日 |

## 4. 变更原因

客户在用户验收测试（UAT）中提出，导出功能为常用操作，对日常工作必要。

## 5. 决策

| 决策结果 | 批准实施 |
| --- | --- |
| 批准人 | 项目经理 |
| 签字日期 | 2026-06-01 |